# 绘语内网客户端在线更新
版本设计与实施方案

V1.1｜可信发布闭环修订版

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 修订日期 | 2026-08-06 |
| 候选版本 | 0.0.9（不得覆盖 0.0.4～0.0.8 同版本产物） |
| 适用范围 | 绘语 / ArtTalk Windows x64 内网客户端在线更新 |
| 发布原则 | 受控标签构建、可信签名、不可变 HTTPS 分发、流水线建草稿、管理员审批 |
| 原文档 | 《绘语内网客户端在线更新版本设计与实施方案》V1.0（保留不变） |

发布前置结论 现网 updater-capable 比例尚未盘点。0.0.9 先作为候选/引导版本；只有确认旧客户端含更新器后，才允许把 0.0.9 作为首次在线升级目标。

# 1. 修订目标与决策基线

V1.1 将原 V1.0 的“功能建设计划”升级为可审计、可暂停、不可覆盖的正式发布闭环。原方案中的旧版本跳转、旧 HTTP 地址、共享更新清单、硬编码安装包名称和人工命令清单不再作为发布依据。

下一候选版本固定为 0.0.9；历史版本号一旦发布不得重构或覆盖。

正式更新源统一为内网受信任 HTTPS；仅本机回环开发环境允许 HTTP。

流水线只负责构建、签名、验证、不可变分发和创建后台草稿，不能发布或暂停。

管理员只能编辑标题、日志、灰度、最低版本、强制更新和定向规则；核心产物字段永久只读。

策略不可用、发布已暂停或 manifest 版本不一致时，客户端保持旧版本可用并禁止安装。

# 2. 当前进度与阻断矩阵

| 工作项 | 状态 | 已落地证据 | 下一步 / 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本与发布基线 | 已实现 | 源码与锁文件已统一到 0.0.9；流水线校验标签、origin/main、HEAD 和干净工作区 | 盘点现网版本、SHA-256、构建时间、设备数和 updater-capable 比例 |
| 标签构建与签名门禁 | 已实现 | 标签推导 stable/beta；签名秘密仅进入构建步骤；Action 固定 SHA；校验安装包与 ArtTalk.exe | 在受审批 desktop-signing environment 完成一次真实签名构建 |
| 不可变分发 | 已实现 | $PublishRoot/<channel>/<version>/win-x64/；同版本异内容直接失败；HTTPS 全量回读 | 用受信任内网证书验证 Nginx 实际回读与 Range 下载 |
| 流水线草稿审批 | 已实现 | 独立 RELEASE_AUTOMATION_TOKEN 只能幂等创建/刷新 DRAFT；后台只改策略 | 配置生产 Token，并验证发布/暂停权限无法被自动化 Token 获取 |
| 发布状态与审计 | 已实现 | DRAFT → PUBLISHED → PAUSED/REPLACED；原因、确认版本号与验证失败写专用审计表 | 在预发布库执行迁移演练并导出审计证据 |
| 客户端安全闭环 | 已实现 | HTTPS 同源与不可变路径、releaseId/版本一致、安装前复核、暂停禁止安装、关闭退出自动安装 | 使用两个已签名版本完成真实 E2E |
| 匿名定向与遥测 | 已实现 | 匿名遇 USER/DEPT 规则返回无更新；更新事件可匿名、有效 Token 再关联用户；Nginx 限流 | 压测匿名事件限流并核对 releaseId 聚合 |
| 专项自动化测试 | 已实现 | 桌面 40 项、管理端 4 项；后端策略/鉴权/迁移/产物回读用例；发布脚本负向用例 | 补充生产证书错误、真实 404/摘要错误和完整安装重启 E2E |
| 现网基线盘点 | 阻断 | 当前环境无法确认员工电脑 0.0.3 是否含 updater，也无法访问现网地址 | 盘点完成前不得填写最低支持版本或认定可直接在线升级 |
| 正式发布验收 | 待验证 | 发布链路代码已闭环，但尚无受信任证书和两版签名安装包的现场证据 | 按 0→10→30→100 灰度门槛执行并留存监控截图/日志 |

# 3. 真实发布基线

## 3.1 现网盘点表

由桌面运维在发布前完成。任何未核实字段均记录为“未知”，不得用 V1.0 的 0.0.3 假设代替。

| 盘点项 | 采集值 | 证据 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现网客户端版本分布 | 待盘点 | 设备清单 / 截图 / 资产系统导出 | 阻断 |
| 安装包 SHA-256 与构建时间 | 待盘点 | 安装介质哈希与文件元数据 | 阻断 |
| “检查更新”入口与更新器能力 | 待盘点 | 抽样设备操作录像 / 日志 | 阻断 |
| 设备总数与 updater-capable 数量 | 待盘点 | 盘点表与去重设备 ID | 阻断 |
| 内网 CA 是否被员工电脑信任 | 待验证 | 证书链检查与 HTTPS 请求结果 | 发布前必须通过 |

## 3.2 引导升级分支

若现网旧客户端确认包含可用更新器：以签名 0.0.9 完成首次在线升级验收。

若不包含或无法确认：先人工部署签名 0.0.9 作为引导版本，再以签名 0.0.10 完成首次真实在线升级验收。

首次正式发布保持 forceUpdate=false；minimumVersion 取盘点后确认的最旧 updater-capable 版本。

## 3.3 发布一致性门禁

四项必须同时成立 工作区干净；HEAD = origin/main；标签指向构建提交；标签版本 = package.json = package-lock.json。任一不一致，流水线失败。

# 4. 目标架构与状态模型

| 阶段 | 责任主体 | 输入 | 输出 / 门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 标签 | 发布负责人 | v0.0.9 或 v0.0.9-beta.1 | 版本、通道、提交一致 |
| 2. 构建签名 | 受审批 Runner | 干净 origin/main | 签名 EXE、blockmap、manifest、provenance |
| 3. 校验分发 | 发布脚本 | 已签名产物 | 不可变版本目录 + HTTPS 回读一致 |
| 4. 草稿导入 | 自动化 Token | 产物身份与验证证据 | DRAFT；不可发布/暂停 |
| 5. 策略审批 | 管理员 | 标题、日志、灰度、定向、原因 | 后端再次回读验证后 PUBLISHED |
| 6. 客户端执行 | Electron 客户端 | releaseId + 策略 + manifest | 检查、下载、安装前复核、VERSION_STARTED |

实际状态模型：DRAFT → PUBLISHED → PAUSED / REPLACED。hasUpdate 不是人工开关，而是由 PUBLISHED 记录、客户端版本、定向规则和 rollout bucket 动态计算。

# 5. 可信构建与不可变分发

## 5.1 标签与通道

v0.0.9 对应 stable；v0.0.9-beta.1 对应 beta。其他预发布标识不进入 beta 流水线。

第三方 GitHub Actions 固定到完整提交 SHA；签名作业使用受审批 desktop-signing environment。

CSC_LINK 与 CSC_KEY_PASSWORD 仅注入“Build and sign NSIS package”步骤。

## 5.2 产物与签名证据

| 对象 | 命名 / 字段 | 必须验证 |
| --- | --- | --- |
| 安装包 | ArtTalk-Setup-<version>-x64.exe | Valid 签名、发布者、证书指纹、时间戳、字节数、SHA-512 |
| 应用主程序 | win-unpacked/ArtTalk.exe | Valid 签名、同一发布者/证书指纹、可信时间戳 |
| 更新清单 | latest.yml / beta.yml | version、path/url、size、SHA-512 与安装包一致；SHA-256 留存 |
| 差分元数据 | <installer>.blockmap | 存在、非空、HTTPS 回读内容一致 |
| 构建证据 | release-provenance.json | sourceCommit、产物大小/摘要、签名指纹、验证时间 |

## 5.3 不可变目录

唯一正式目录 $PublishRoot/<channel>/<version>/win-x64/。目录通过同卷暂存后原子重命名就绪；已存在目录只有逐文件内容完全一致时才允许幂等重跑，同版本异内容必须失败。

客户端策略中的 updateBaseUrl 必须为：https://<内网域名>/downloads/arttalk/<channel>/<version>/win-x64/。共享通道级清单不再使用。

# 6. 流水线草稿审批闭环

发布脚本解析 manifest 得到真实安装包名称，不依赖硬编码旧文件名。

暂存安装包、blockmap 和 manifest，校验版本、大小、SHA-512、签名发布者、证书指纹和时间戳。

原子创建版本目录；通过内网 HTTPS 完整回读三类文件并再次比对 SHA-256。

调用 POST /api/internal/client-release-drafts，使用独立 RELEASE_AUTOMATION_TOKEN 幂等创建或刷新 DRAFT。

管理员填写策略与原因；发布时后端再次下载 manifest、EXE、blockmap 并校验摘要，验证成功才转为 PUBLISHED。

| 权限主体 | 允许 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| release-automation | 创建/刷新同一不可变身份的 DRAFT | 编辑策略、发布、暂停、替换 |
| 管理员 | 编辑策略、发布、暂停、查看统计 | 编辑版本、URL、文件名、大小、摘要、提交、签名指纹 |
| 匿名客户端 | 查询公共策略、受限流上报设备事件 | 访问管理接口、获取用户/部门定向结果 |

# 7. 接口、数据与审计

| 变更 | V1.1 约束 |
| --- | --- |
| 策略响应 | 新增 releaseId；只返回有效 PUBLISHED 记录 |
| 更新事件 | 新增 releaseId；发布相关事件必须与版本/通道/平台/架构匹配；统计按 releaseId 聚合 |
| 发布记录 | 新增 sourceCommit、manifestName、manifestDigest、signerThumbprint、artifactVerifiedAt |
| 策略 PATCH | PATCH /api/admin/client-releases/{id}/policy；仅策略字段可写；原因必填 |
| 发布 / 暂停 | POST .../{id}/publish 与 .../{id}/pause；原因必填；强更或最低版本策略需输入确认版本号 |
| 审计表 | 记录 DRAFT_CREATED、POLICY_UPDATED、PUBLISHED、PAUSED、ARTIFACT_VERIFICATION_FAILED |
| Flyway | V20260806__harden_client_release_pipeline.sql；通过 information_schema 守卫兼容 schema.sql 与历史基线 |

# 8. 客户端安全与可撤销性

serverOrigin 必须是 HTTPS origin；更新源必须同源，且 path 精确匹配 /downloads/arttalk/<channel>/<version>/win-x64/。

策略 releaseId、策略版本和 manifest 版本必须一致；任何不一致均禁止下载/安装并上报 POLICY_MANIFEST_MISMATCH。

autoInstallOnAppQuit=false。安装前重新请求策略，只有同一 releaseId 仍 hasUpdate 才允许 quitAndInstall。

发布暂停、替换、策略不可达时，已下载包也不得安装；强制更新遮罩解除，旧版本继续可用。

不再读取缓存强制策略；服务端不可用不触发离线锁屏。

匿名请求遇 USER/DEPT 规则保守返回无更新；登录携带有效 Token 后重新评估。

传输任务未完成时进入 WAIT_FOR_TRANSFERS；传输清零后仍必须重新执行策略复核。

# 9. 测试与发布验收

## 9.1 自动化覆盖

| 范围 | 已覆盖 | 现场补充 |
| --- | --- | --- |
| 桌面更新器 | HTTPS/同源/不可变路径、stable/beta、release 身份、暂停/策略变化、传输安装门禁、错误状态 | 真实 electron-updater + 两个签名版本 |
| 后端 | 0/10/30/100 灰度、ALLOW/DENY、匿名定向、草稿不可变、鉴权、状态转换、迁移资源、产物 HTTP 回读 | MySQL 现有库升级、空库初始化、并发发布压测 |
| 管理端 | 原因校验、强更版本二次确认、只读产物字段、构建 | 浏览器交互与失败提示截图 |
| 发布脚本 | 恶意版本、缺失文件、摘要错误、错误签名、幂等重跑、同版本异内容、原子目录完整性 | 内网 HTTPS、生产证书、真实共享目录权限 |

## 9.2 端到端场景

准备两个不同版本、同一可信发布者、带时间戳的签名安装包。

通过受信任内网 HTTPS 完成检查、下载；下载过程中验证进度和 Range 请求。

保持文件传输任务，确认安装等待；传输结束后再次请求策略。

安装并重启，确认版本与 VERSION_STARTED releaseId 上报。

分别注入错误签名、错误摘要、404、manifest 版本不一致、发布暂停，确认全部阻断且旧版本可用。

执行消息、文件传输、托盘、登录和管理端核心业务回归。

## 9.3 灰度节奏与门槛

| 阶段 | 策略 | 观察期 | 推进条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 白名单 | 3～5 台 DEVICE ALLOW，rollout=0 | 2 小时 | 签名/摘要零错误；核心功能零故障 |
| 10% | rollout=10 | 4 小时 | 下载成功率 ≥98%；测试批次启动成功率 ≥95% |
| 30% | rollout=30 | 1 个工作日 | 失败率不升高；支持工单与业务指标正常 |
| 100% | rollout=100 | 持续监控 | 满足全部门槛并由发布负责人批准 |

立即暂停条件 任一签名/摘要错误、核心业务回归、下载或安装失败率超过 2%。暂停后客户端安装前复核必须拒绝已下载包。

# 10. 发布操作规程（唯一入口）

本章取代 V1.0 中重复的人工复制和覆盖命令。正式发布只允许通过受控工作流和管理后台完成。

完成现网基线盘点，确认引导升级分支、最低支持版本和首批白名单。

确保候选提交已推送 origin/main，package.json 与 package-lock.json 版本一致，评审通过后创建对应 v<semver> 标签。

由受审批 desktop-signing environment 运行 Desktop release；核对 provenance、不可变目录和 HTTPS 回读结果。

在管理后台打开流水线草稿，核对 sourceCommit、manifestDigest、signerThumbprint、artifactVerifiedAt 和安装包信息。

填写更新标题、日志、DEVICE 白名单、rollout=0、forceUpdate=false、变更原因，保存策略。

执行发布；后端产物复核成功后进入 PUBLISHED。按白名单 →10%→30%→100% 调整策略，每次填写原因并留存审计。

达到暂停阈值立即执行暂停并记录事件编号、现象、影响和后续处置；禁止覆盖原版本目录。

# 11. 证据清单与交付边界

| 证据 | 位置 / 说明 |
| --- | --- |
| 标签发布工作流 | .github/workflows/desktop-release.yml |
| 不可变发布脚本与负向测试 | app/docker/scripts/publish-update.ps1；app/docker/scripts/tests/publish-update.tests.ps1 |
| 客户端策略门禁 | app/im-web/electron/updater.ts；app/im-web/electron/update-policy.ts |
| 后端发布闭环 | ClientReleaseServiceImpl、ReleaseAutomationAuthenticationFilter、HttpClientReleaseArtifactVerifier |
| 数据库迁移 | V20260806__harden_client_release_pipeline.sql |
| 管理端审批 | app/im-admin/src/views/ClientReleaseManage.vue |
| 尚未形成的证据 | 现网盘点、生产签名构建、内网 HTTPS 回读、两签名版本 E2E、生产数据库迁移演练 |

本次交付边界 代码、测试与 V1.1 文档已修订；未创建 Git 标签、未推送、未签名或发布 0.0.9，也未修改现网策略。上述动作需由发布负责人基于盘点结果执行。

# 附录 A. 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订摘要 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 原文档 | 功能建设方案，使用旧版本跳转和旧 HTTP 地址基线 |
| V1.1 | 2026-08-06 | 切换到 0.0.9 候选、内网 HTTPS、标签构建、不可变目录、流水线草稿审批、releaseId、审计、安装前复核、灰度门槛与引导升级分支 |